Sprint 1 Review

14/04 – 19/04

Wat stond er op de planning ?

* Plan van Aanpak
* Persoonlijk Ontwikkelingsplan
* Geleverde software testen
* Testprogramma VRCaps uitvoeren

Al deze tasks zijn afgekomen op PVA na, hierin moet nog een etische afweging gemaakt worden. Dit zal meegenomen worden naar de volgende sprint.

Wat ging er goed?

Snel hulp gezocht zonder te lang er bij te zitten. Consistentie aangehouden met werkmethode en planning. Testsoftware en URCap was redelijk snel opgezet.

Wat kon er beter

Onzekerheid over documenten, ik dacht vaak te lang na over simpele dingen. Het is vaker beter om eerst neer te zetten wat je denkt en dan te bekritiseren… dan heb je tenminste iets. Het is nog moeilijk om je eigen productiviteit in te plannen op een dag/sprint. Ik zou betere slices moeten maken of de taken beter opdelen om minder productieve dagen beter aan te kunnen pakken.

Wat ga je doen?

De overige taken meenemen naar de volgende sprint. Volgende sprint wordt nakijken van PVA en vooronderzoek doen totdat het pva is goedgekeurd en afgerond.

Sprint 2 Review

23/04 – 26/04

Wat stond er op de planning ?

* Persoonlijk Ontwikkelplan spellingchecken en inleveren
* Plan van Aanpak afmaken, checken en inleveren

Omdat de week niet veel dagen had en ik daarvan bij een afwezig was voor een bezoek aan de psychiater. Zijn de taken ook niet heel uitgebreid geweest deze week. De taken die zijn vastgesteld zijn wel afgekomen.

Wat ging er goed?

Goed de week geanticipeerd en daarin juiste grootte van taken vastgesteld. Deadlines gehaald , documenten opgestuurd voor de review.

Wat kon er beter?

Toch nog weinig zelf nagekeken bij het verslag en plan van aanpak. Ik stuurde het eigenlijk snel naar Nick voor feedback, terwijl er veel fouten in zaten die ik zelf ook had kunnen vinden als ik het hardop doorlas en in een ander lettertype zette zoals mij aangeraden was door Nick

Wat ga je doen?

Beginnen aan het onderzoek en plan van aanpak verbeteren waar het nodig is. Om te compenseren voor de hele rustige week in sprint 2, ga ik wat meer taken klaarzetten voor sprint 3 en kijken hoe ik dit ervaar qua werkdruk. Kijken of ik diagrammen ook vast kan maken aan de hand van het onderzoek.